Nr sprawy DK/R4/2011/1

Z  A  M  A  W  I  A  J  Ą  C  Y

Miejsko – Gminny Dom Kultury

26-200 KOŃSKIE

ul. Mieszka I 4

telefon: (0-41) 372-24-78

fax: (0-41) 372-24-78

## NIP: 658-12-20-969

### REGON: 000286261

e-mail: mgdk@poczta.onet.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZONEGO NA TABLICY OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nr 154043 – 2011 z dnia 01.06.2011 r.

na realizację zadania pn:

Budowa boiska sportowego w Sielpi.

postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego zapisanego  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz.759) 
 i zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Komisja Przetargowa w n/w składzie przedkłada do zatwierdzenia niniejszą specyfikację:

Grażyna Bernaś			 – Przewodnicząca Komisji Przetargowej  ………………………………

Aleksander Kopański			 – Sekretarz Komisji Przetargowej             ………………………………

Bartłomiej Cukrowski		 –  Członek Komisji Przetargowej               ……………………………….

Data 01.06.2011     						                  Zatwierdzam:

Kowalski Krzysztof

Dyrektor MGDK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

poniżej 4 845 000 euro

PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego

Wstęp

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia na: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sielpia k/Końskich

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz.759 z póżn. zm. ) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych mniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1) Zamawiający – Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich z siedzibą w Końskich, ul. Mieszka I-go 4, 26-200 Końskie

2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

3) SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia,

4) ustawa – ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1 655 ze zm.).

II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich z siedzibą w Końskich, ul. Mieszka I-go 4, 26-200 Końskie, NIP 658-12-20-969, Regon 000286261., tel. 41 372 2478

Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury.

III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako DK/R4/2011/nr

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sielpia k/Końskich.

Na przedmiot zamówienia składa się

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją stanowi załącznik nr 1

do SIWZ. Załączone pliki są w formacie PDF. Do otwarcia ich zalecany jest darmowy program: Adobe Reader.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

CPV-45212224-2

2. Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

VI. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia:

zamówienie musi być wykonane w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

2. Miejsce wykonania zamówienia: roboty budowlane należy wykonać na terenie Ośrodka ZHP w miejscowości Sielpia k/Końskich. Teren budowy na miejscu starego boiska.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wykluczenia, zawartych w art. 24 ustawy

2) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania im do dyspozycji powyższych zasobów dla potrzeb realizacji zamówienia

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3) spełniają następujące warunki szczegółowe:

a) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. zrealizowaniem w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej roboty podobnej do przedmiotu zamówienia . Za robotę podobną uznaje się:

 roboty budowlane przy obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 120 000 zł.

b) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób;

c) na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien przedstawić: informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym  wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa nie może być niższa niż 50 000 zł.

d) posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i pokrywającej skutki finansowe wszelkiego rodzaju szkód majątkowych i niemajątkowych dotyczących  osób trzecich spowodowanych przez personel pracujący, bądź przez sprzęt przedsiębiorstwa , bądź powstałych w wyniku wykonywanych robót , jak również wypadków zaistniałych po zakończeniu robót, które zakładają odpowiedzialność z tytułu prawa powszechnego. Wysokość gwarancyjna polisy wynosić musi nie mniej niż 140 000,00 zł

2. Sposób oceny spełniania warunków:

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. VII SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, jedynie na wezwanie Zamawiającego. Nie jest dopuszczalne samowolne uzupełnianie tych dokumentów przez Wykonawcę, bez wezwania ze strony Zamawiającego W przypadku, gdyby mimo uzupełnienia brakujących dokumentów oferta wykonawcy podlegała odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania, Zamawiający odstąpi od wezwania do ich uzupełnienia.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust.1 ustawy, które jest częścią formularza ofertowego ( załącznik nr 4 do SIWZ)

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ustawy ( zał. nr 7 do SIWZ)

c) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

g) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

j) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

k) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opisanych w rozdziale VI ust 1.pkt. 3 lit. a z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ,

l) oświadczenie o przeciętnej, rocznej, liczbie pracowników zatrudnionych w okresie ostatniego roku

m) wykaz osób i podmiotów, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - w ramach sprawowania funkcji kierownika robót, kierowników robót branżowych, wg załącznika nr 5 do SIWZ, wraz z pisemnym zobowiązaniem wymienionych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

n) oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego,

2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków , o których mowa w art.22. ust 1 ustawy , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia również dla tego podmiotu dokumenty określone w p. VII ust. 1 , lit. c,d,e,f

4. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ Wykonawca składa dokumenty , o których mowa w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania ogólne

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej , zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca przedłożył 1egzemplarz oferty.

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

5) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

6) Wymagane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

1) kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów załącznik 1

2) pełnomocnictwa, lub poświadczonej przez Wykonawcę jego kopii, udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

3) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ

4) oświadczenia Wykonawcy, że zapoznał się z SIWZ i przed opracowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone prace oraz zapoznał się z warunkami, w jakich mają być one prowadzone. .

3. Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta na wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sielpia k/Końskich oraz adres Wykonawcy.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

5. Zmiana lub wycofanie oferty

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj: w Końskich przy ul. Mieszka I-go 4

Termin składania ofert upływa 16.06.2011  o godz. 11.00 (czasu lokalnego wg siedziby Zamawiającego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, a informacja o tym fakcie zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie.

XI. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski , zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą e-mailową lub faksem, druga strona zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania .

- Adres e- mail do korespondencji: cukrowski@lunar.pl

- fax 41 372 24 78

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formie określonej w p.1. niniejszego rozdziału. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Ponadto treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.dkkonskie.pl oraz www.umkonskie.pl,

3. Pytania należy kierować na adres: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, ul. Mieszka I-go 4, 26-200 Końskie

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązująca jest treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

6. Dokonane wyjaśnienia lub zmiany treści SIWZ , o których mowa w pkt.2-5 Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na stronie internetowej.

7. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany treści SIWZ, o których mowa powyżej w ust 6, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 Pzp

8. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Bartłomiej Cukrowski , tel.: 665 175 600, e-mail: cukrowski@lunar.pl

9. Zamawiający zobowiązuje oferentów do dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji przedsięwzięcia i złożenia wraz z ofertą oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej.

10. Wizji lokalnej dokonać można w dowolnym terminie po wcześniejszym umówieniu spotkania

XII. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

1. Wykonawca powinien podać cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena będzie wyrażona w jednostkach pieniężnych i obejmować będzie podlegającą zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia w terminie określonym w niniejszej SIWZ.

2. Cena podana w ofercie powinna być ceną stałą ( ryczałtową) w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie może podlegać zwiększeniu z jakiegokolwiek powodu.

3. Wykonawca podaje w ofercie cenę netto oraz całkowitą cenę brutto, w tym stawkę podatku VAT łącznie za całość przedmiotu zamówienia, którego realizacji dotyczy oferta. Cenę należy podać w złotych polskich.

4. Wymagane jest załączenie do oferty tabeli cen cząstkowych. Ceny cząstkowe są zryczałtowanymi cenami za wykonanie wyszczególnionych w załączonej tabeli części zadania. Nie mogą one ulec powiększeniu z jakiegokolwiek powodu. Będą one stanowić podstawę do fakturowania częściowego.

5. Ponadto Zamawiający może zażądać na każdym etapie realizacji zadania przedstawienia w ciągu 7 dni szczegółowego kosztorysu częściowego na określoną przez Zamawiającego część zadania .

6. W trybie art.90 ust.1 ustawy Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7. Podstawą do wyliczenia ceny ofertowej jest posiadana i udostępniona dokumentacja, opis przedmiotu zamówienia i wnioski z wizji lokalnej na terenie realizacji zadania.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, ul. Mieszka I-go 4, 26-200 Końskie w dniu 16.06.2011r. godz. 12.00 (czasu lokalnego wg siedziby Zamawiającego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawartej w poszczególnych ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cenę oferty - 100%

przy spełnieniu wszystkich zapisów SIWZ

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

a) pc= cn/cb x 100 ,

przy czym :

pc - ilość punktów uzyskana za cenę

cn - cena oferty najniższej

cb - cena oferty badanej

maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty, o:

a). wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) , albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy) , albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom

b). Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c). Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d). terminie , określonym zgodnie z art. 94 ust 1, po upływie którego umowa zostanie zawarta

2. Zawiadomienie określone w ust. 1 zostanie przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje , o których mowa w ust 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

4. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, chyba że w postępowaniu zostanie złożona jedna ważna oferta, wtedy istnieje możliwość zawarcia umowy w terminie krótszym , niż 5 dni.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba , że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, ( art. 93 ustawy )

XVII. WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 9 do SIWZ

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w przypadku:

1. Zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w wyniku:

a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

b) odkrycia w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, m.in. takich jak głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków lub archeologicznej itp.

c) niezawinionych przez Zamawiającego problemów z terminowym finansowaniem inwestycji

d) klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację robót budowlanych

e) konieczności dokonania zmian projektowych w projektach, na podstawie których realizowany jest przedmiot zamówienia

2. Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy , powodujących brak merytorycznego uzasadnienia wykonania określonych prac. Nastąpi wtedy zmniejszenie zakresu robót i proporcjonalne ograniczenie wynagrodzenia.

3. Wystąpienia robót zamiennych. Nastąpi wtedy zastąpienie nieaktualnych robót robotami zamiennymi, bez zmiany wynagrodzenia.

4. Dopuszcza się zmianę miejsca posadowienia poszczególnych obiektów na wniosek Zamawiającego, w ramach kwoty umownej. Nie będzie ono wymagać zmiany zapisów umowy

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcy , a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy, tj.

 odwołanie, ( wnosi się je do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej )

 skarga do sądu ( wnosi się ją do sadu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego )

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia , lub zaniechania czynności do której zamawiający zobowiązany jest na podstawie ustawy.

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności , do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

XIX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

Zamawiający dopuszcza powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca wskaże w ofercie , które części zamówienia powierzy podwykonawcom, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz wskaże podwykonawców, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zatrudnienie zaproponowanego podwykonawcy.

XX INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.umkonskie.pl,www.dkkonskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, ul. Mieszka I-go 4, 26-200 Końskie

2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2011 r. godzina 11:00, miejsce: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, ul. Mieszka I-go 4, 26-200 Końskie

3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

4. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działania „Odnowa i rozwój wsi”

5. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Przedmiary robót [załączniki 1a,b]

- STWOIR

- Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych

- Formularz oferty przetargowej

- Wykaz wykonanych robót budowlanych

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Oświadczenie

- Projekt Umowy

Załącznik nr 9

PROJEKT

###### Umowa nr R4z dnia ..............

zawarta w dniu ............. 2011 roku w Końskich, pomiędzy Miejsko – Gminnym Domem Kultury w Końskich, 26-200 Końskie, ul Mieszka I 4 reprezentowanym  przez:

Dyrektora Miejsko – Gminnego Domu Kultury – Krzysztofa Kowalskiego

a

......................................................................., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sielpia k/Końskich.

- Zamówienie realizowane będzie zgodnie z:

- niniejszą umową

- przedmiarami robót,

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- harmonogramem rzeczowo - finansowym,

- ofertą wykonawcy

z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z w/w 
dokumentów.

- Roboty prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej i budowlanej na podstawie dokumentów określonych w pkt. 2 oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą, jakością i właściwą organizacją.

- W przypadku rozbieżności w dokumentach określonych w pkt. 2 o hierarchii ważności decyduje Zamawiający.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie robót budowlanych, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego parkingu.

§ 2. TERMINY

1.   Terminy realizacji zadania - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, przy czym:

a)	rozpoczęcie prac ustala się na dzień podpisania umowy

    - zakończenie prac objętych Umową - 60 dni kalendarzowych, liczonych od daty podpisania umowy.

    - pozostałe terminy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

      - Do czasu realizacji zadania nie wlicza się dni, kiedy warunki atmosferyczne uniemożliwiły realizację zadania, co zostało potwierdzone przez Koordynatora bieżącym wpisem w dzienniku budowy.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 uważa się protokolarne przyjęcie kompletnego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

§ 3. PRZEDSTAWICIELE STRON

- Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do reprezentowania ich w trakcie realizacji inwestycji, uzgadniania zmian, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których 
podejmowane są decyzje związane z wykonywaniem przedmiotu umowy są:

  - ze strony Wykonawcy - Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze Nr ____, dostępny pod tel.kom: ________ e-mail:_____________

  - ze strony Zamawiającego – inspektor nadzoru .........................__________, dostępny pod tel. kom. ........... e-mail ................................:

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje 
i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

§ 4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  	Strony ustalają wartość robót pomniejszoną o wartość uzyskanego drewna na kwotę 
w wysokości ____   zł. (słownie złotych: ____   ) wraz z podatkiem VAT

- Kwota określona w pkt.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszt dostawy mediów do placu budowy wraz z budową odpowiednich sieci z opomiarowaniem, koszty utrzymania zaplecza budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robót, opracowania dokumentacji powykonawczej, dokumentacji fotograficznej, decyzji administracyjnych, koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane i odebrane elementy przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, jednak nie więcej niż trzy faktury częściowe, przy czym łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 80% wartości przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru określonych w Harmonogramie zakończonych części robót podpisany przez Koordynatora.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca wystawi po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Z wartości faktury końcowej zostaną potrącone kary umowne należne Zamawiającemu.

7.	Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca samodzielnie organizuje plac budowy i ponosi wszelkie koszty z tym związane (ponosi opłaty za wodę, energię, śmieci itp.).

- Wykonawca zobowiązuje się do takiego prowadzenia robót, by ich wykonywanie nie stanowiło uciążliwości dla uczniów pobliskiej szkoły, okolicznych mieszkańców oraz innych Wykonawców.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania czasu pracy na budowie od godziny 7:00 do 22:00.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom robót objętych przedmiotem zamówienia, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Inwestor poinformował o możliwości wykonywania czterech zadań przez różnych Wykonawców na tym samym terenie i w tym samym czasie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji inwestor oczekuje zgodnej współpracy, oraz zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac przez wszystkich Wykonawców.

- Prace związane z wycinką drzew należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić budynków i budowli usytuowanych w sąsiedztwie oraz nie stwarzać zagrożenia dla ruchu drogowego. Pozyskane z wycinki drewno stanowić będzie własność Wykonawcy i dlatego kosztorys ofertowy powinien zostać pomniejszony o wartość drewna.

- Wykonawca obowiązany jest prowadzić dokumentację fotograficzną wykonywanych robót ( w technologii cyfrowej) zapisaną na płycie CD.

- Wykonawca będzie informował z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych Koordynatora 
o terminie robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie: wpis do dziennika budowy, potwierdzony e-mailem, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego lub faxem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, to zobowiązany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Koordynatora, a następnie przywrócenia roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 6. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

- W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia.

- Wykonawca składa Zamawiającemu następujące pisemne raporty:

  - Co tydzień od daty podpisania umowy zawierające informacje o stanie 
zaawansowania robót, analizę zgodności terminów wykonywania robót i kosztów 
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

  - Interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 2 dni od zdarzenia,

  - Raporty rozliczeniowe składane w terminie 7 dni od zakończenia etapu inwestycji, określonego w Harmonogramie.

§ 7. ZMIANY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1.1. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

a) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie wskazanym wyżej okoliczności o których mowa Wykonawca zobowiązany będzie do dotrzymania terminów umownych.

  - Zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego.

  - Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskutek okoliczności których nie było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego Zamówienia.

  - Pozostałe zmiany:

    - Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ

    - Zmiana obowiązującej stawki VAT Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość zwieszenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcze

    - Rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone. Ewentualne wyłączenia robót, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów konieczności

Za roboty wyłączone, strony ustalają wynagrodzenie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen jednostkowych i wskaźników, określonych w kosztorysie ofertowym, sprawdzonego przez Koordynatora.

    - wystąpienie robót zamiennych:

Ewentualne roboty zamienne, mogą być realizowane po ich zaakceptowaniu przez Projektanta, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów konieczności, bez zmiany wynagrodzenia umownego.

    - dopuszcza się zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego jeżeli jest to konieczne do właściwej realizacji umowy pod warunkiem, że nie spowodują zmiany terminu realizacji umowy

2. 	Zmiana niniejszej umowy o której mowa w §  7 oraz nieistotne zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych w szczególności z jej art. 144.

§ 8. ODBIÓR ROBÓT

      - Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Koordynatora.

      - Gotowość do odbioru uznaje się, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

- wykonane wszystkie roboty objęte umową,

- uporządkowany teren budowy,

oraz złożono pełną i uporządkowaną dokumentację budowy tj.:

- prawidłowo wypełniony i zamknięty dziennik budowy z wszystkimi załącznikami, protokołami badań i sprawdzeń,

- projekt powykonawczy (wykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta),

- certyfikaty na zastosowane materiały, atesty, aprobaty techniczne,

- dokumentację fotograficzną z realizacji Zamówienia

- pozwolenie na użytkowanie parkingu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenie, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

- skorzystać z uprawnień określonych w § 11 umowy.

4.	Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5.	Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

6.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ___ zł (10% ceny za przedmiot umowy określonej w §4 umowy) w  formie _____

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

    - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

    - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, jakości – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady

§ 10. OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI

- Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wygasają po upływie 
36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, zgłoszonych w okresie gwarancji niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Go przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i usterek ciągu 7 dni od powiadomienia, Zamawiający ma prawo zlecenia naprawy innemu wykonawcy, a koszty takiej naprawy, zobowiązuje się pokryć Wykonawca, przy czym nie zwalnia Go to z zapłaty kary umownej liczonej jak w § 11 pkt. 1ppkt b) od 8 dnia po zawiadomieniu do dnia odbioru naprawy od innego wykonawcy.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

a) w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0, 5% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1% za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ceny umownej,

b) w razie nieterminowego usuwania usterek w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% ceny umownej,

c) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

b) za nieterminowe płatności – odsetki w wysokości ustawowej.

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z faktury Wykonawcy.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 12. ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego 
w niniejszej umowie,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewi- dzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane drugiej stronie, co najmniej 3 dni przed terminem odstąpienia.

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 5 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu cywilnego.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

- Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część jest Harmonogram Rzeczowo –Finansowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Zał. nr 1 do Umowy Nr_________________

dnia_____________________________

| Załącznik Nr 1 do Umowy Nr z dnia |
| --- |
| HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT BUDOWLANYCH |
| Lp. | Nazwa elementu | Termin wykonania (ilość dni od daty podpisania umowy) | Należność za wykonanie elementu netto | VAT | Należność za wykonanie elementu brutto |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ.

OFERTA  PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sielpia k/Końskich.

”

STRONA ZAMAWIAJĄCA

Miejsko – Gminny Dom Kultury

26-200  KOŃSKIE

ul. Mieszka I 4

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy ...........................................................................................................................................

Dokładny adres:...........................................................................................................................................................

telefon .........................................................  fax .......................................................................................

e-mail: ....................................................................................................................................................................

## NIP: ...............................................................................REGON:..............................................................................

Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku ……………………………………...……………………………………………………………..

## Nazwisko osoby do kontaktu:.....................................................................................................................................

## Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

Zadanie „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sielpia k/Końskich.”

Wartość netto ................................ zł

(słownie:................................................................................................................)

Podatek VAT  ......... % ...................... zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Wartość brutto .............................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Deklarujemy realizację zadania  w terminie …….. dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Do czasu na wykonanie przedmiotu umowy nie wlicza się dni, w których wykonanie robót nie jest możliwe ze względu na złe warunki atmosferyczne, przy czym prowadzenie robót z w/w uznaje się jedynie w przypadku potwierdzenia bieżącym wpisem inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy.

  - Na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - Oświadczamy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

  - Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

  - Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

  - Deklarujemy, że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości 10% ceny całkowitej w formie ................................., oraz harmonogram rzeczowo -finansowy będzie przekazane zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

  - W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

(Wykonawca wypełnia tabelę  - o ile dotyczy)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

11. Do oferty dołączone są następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

c) Oświadczenie na podstawie art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych,

d) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

e) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

g) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz
 z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .

j) kosztorys ofertowy- ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy, wszelkie w błędy wynikające z w/w dokumentu nie będą miały wpływu na ocenę oferty

k) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ................... stron.

.................................dn................................		........................................................

Pieczątka i podpis wykonawcy

# Załącznik nr 5

# do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

# wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone

| Lp. | Nazwa inwestycji i miejsce realizacji, rodzaj wykonanych robót | Wartość zadania brutto [PLN] | Terminy wykonywania prac od dnia – do dnia | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Uwaga:

# Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* | Opis doświadczenia , wykształcenia , kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

* Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia .

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 7

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 8

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

# Footnotes

Wykonawca skreśla niepotrzebne